

**FACULTAD DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA**

**LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**PROYECTO DE GRADO**

SPRINT DEL PROYECTO

Docente: Néstor F. Tapia

Alumno: Ricardo Maciel Bogado

**Encarnación, Paraguay**

**2016**

# Sprint 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint #** | **Nombre** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** |
| 1 |  | 10/08/2016 | 24/08/2016 |
|  | Generar plantilla del proyecto | 10/08/2016 | 10/08/2016 |
|  | Crear repositorio en Github | 11/08/2016 | 11/08/2016 |
|  | Subir plantilla al repositorio | 11/08/2016 | 11/08/2016 |
|  | Instalar Bootstrap Theme Spacelab | 12/08/2016 | 12/08/2016 |
|  | Crear Menu | 15/08/2016 | 15/08/2016 |
|  | Crear metodo para MenuPrincipal | 15/08/2016 | 15/08/2016 |
|  | Crear interfaz para Menu Principal | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
|  | Crear Roles | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
|  | Crear Usuarios | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
|  | Crear Login | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
|  | Crear Registro de Usuario | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
|  | Crear Recuperacion de Contraseña (Usuario) | 18/08/2016 | 18/08/2016 |
|  | Instalar Theme Gentella 1.3.0 | 19/08/2016 | 19/08/2016 |
|  | Crear LayoutLogin | 22/08/2016 | 22/08/2016 |
|  | Adaptacion LayoutLogin al Theme Bootstrap | 22/08/2016 | 22/08/2016 |
|  | Adaptacion de login al Theme Bootstrap | 23/08/2016 | 23/08/2016 |
|  | Crear Funcionarios | 23/08/2016 | 23/08/2016 |
|  | Crear Menu Administrador (Accesos) | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
|  |  |  |  |

# Sprint 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint #** | **Nombre** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** |
| 2 |  | 25/08/2016 | 07/08/2016 |
|  | Relacion Roles / Usuarios | 25/08/2016 | 25/08/2016 |
|  | Crear Metodo y Vista para MenuAdmin en Accesos | 26/08/2016 | 26/08/2016 |
|  | Instalar Twilio para envio de SMS | 27/08/2016 | 27/08/2016 |
|  | Verificacion de telefono usando Twilio | 27/08/2016 | 27/08/2016 |
|  | Definir método de 2 pasos - usando Twilio | 28/08/2016 | 28/08/2016 |
|  | Crear Ciudades | 28/08/2016 | 28/08/2016 |
|  | Crear Paises | 29/08/2016 | 29/08/2016 |
|  | Definir Niveles de accesos a roles | 29/08/2016 | 30/08/2016 |
|  | Instalar Icheck | 30/08/2016 | 31/08/2016 |
|  | Gestion de Roles (Admin) | 31/08/2016 | 01/09/2016 |
|  | Gestion de Usuarios (Admin) | 01/09/2016 | 02/09/2016 |
|  | Datatables Buttons | 02/09/2016 | 03/09/2016 |
|  | Instalar Bootstrap-InputFile | 03/09/2016 | 03/09/2016 |
|  | Metodos y configuraciones para guardar imagenes | 04/09/2016 | 04/09/2016 |
|  | Instalar Selectize (Plugin Js) | 05/09/2016 | 05/09/2016 |
|  | Instalar EasyAutocomplete (Plugin Js) | 06/09/2016 | 06/09/2016 |
|  | Crear SQL para cargar Paises | 07/09/2016 | 07/09/2016 |

# Sprint 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint #** | **Nombre** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** |
| 3 |  | 08/09/2016 | 21/09/2016 |
|  | Instalar DateTimePicker (Plugin Js) | 08/09/2016 | 08/09/2016 |
|  | Crear Facilitacion | 08/09/2016 | 08/09/2016 |
|  | Metodo Ajax guardar Facilitacion | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
|  | Metodo y Vistas Filtrar Facilitacion(Dia/Mes/Año) | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
|  | Metodo y Vistas Filtrar Facilitacion(Ver Todo) | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
|  | Crear SQL para cargar Ciudades | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
|  | Instalar PNotify | 10/09/2016 | 10/09/2016 |
|  | Crear script para mostrar mensajes | 10/09/2016 | 10/09/2016 |
|  | Crear Seed para cargar Menu | 10/09/2016 | 13/09/2016 |
|  | Crear Seed para cargar Accesos (Menu Administrador) | 14/09/2016 | 17/09/2016 |
|  | Crear Seed para roles/usuarios/oficinas | 18/09/2016 | 18/09/2016 |
|  | Crear Informes en Home | 18/09/2016 | 18/09/2016 |
|  | Modal para guardar Nueva Facilitacion | 19/09/2016 | 19/09/2016 |
|  | Instalar mCustomScrollbar | 20/09/2016 | 20/09/2016 |
|  | Instalar Ionicons | 20/09/2016 | 20/09/2016 |
|  | Crear Marca | 21/09/2016 | 21/09/2016 |

# Sprint 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint #** | **Nombre** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** |
| 4 |  | 21/09/2016 | 05/10/2016 |
|  | Crear Conductor | 21/09/2016 | 24/09/2016 |
|  | Crear Transporte | 24/09/2016 | 26/09/2016 |
|  | Crear Fiscalizacion | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
|  | Metodo Ajax guardar Fiscalizacion | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
|  | Metodo y Vistas Filtrar Fiscalizacion (Dia/Mes/Año) | 28/09/2016 | 01/10/2016 |
|  | Metodo y Vistas Filtrar Fiscalizacion (VerTodo) | 01/10/2016 | 03/10/2016 |
|  | Modal para guardar Nueva Fiscalizacion | 04/10/2016 | 04/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo Transporte | 05/10/2016 | 05/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo Conductor | 06/10/2016 | 06/10/2016 |
|  | Modal Crear Nueva Marca | 07/10/2016 | 07/10/2016 |
|  | Modal Crear Nueva Ciudad | 10/10/2016 | 10/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo País | 11/10/2016 | 11/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo Transporte | 11/10/2016 | 11/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo Transporte | 12/10/2016 | 12/10/2016 |
|  | Modal Crear Nuevo Transporte | 12/10/2016 | 12/10/2016 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint #** | **Nombre** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** |
| 5 |  | 13/10/2016 | 27/10/2016 |
|  | Crear Informes de Facilitacion | 13/10/2016 | 17/10/2016 |
|  | Crear Informes de Fiscalizacion | 17/10/2016 | 20/10/2016 |
|  | Instalar RazorPdf | 21/10/2016 | 21/10/2016 |
|  | Metodos para reportes con filtros Facilitacion | 22/10/2016 | 25/10/2016 |
|  | Metodos para reportes con filtros Fiscalizacion | 26/10/2016 | 29/10/2016 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |